АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА        КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОС.  НОВОПОКРОВСКИЙ,       УЛ. ЛЕНИНА 16а

ИНН2344013925    КПП 234401001,       т. 8(86149)37-2-11

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА

В рамках предупреждения аварийной ситуации на автомобильных дорогах общего пользования Администрация Покровского сельского поселения осуществила ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за отчетный 2020год:

| Сумма средств, выделенная на безопасность дорожного движения в 2020г. | 805,3тыс.рублей |
| --- | --- |
| Общая сумма средств, потраченная на безопасность дорожного движения в 2020г. | 805,3 тыс.рублей |
| Проведены работы по безопасности дорожного движения в 2020году | 1.Приведена в соответствие с ГОСТ Р51256-2018 горизонтальная дорожная разметка «Зебра» 1.14.1. около муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №9; 2.Грейдирование автодорог в пос. Степной, пос.Животновод; 3.Ямочный ремонт асфальтобетонным гранулятом автодорог в пос. Новопокровском; 4.Устройство гравийного покрытия дороги по ул.Студенческая от дома №15 до ул. Широкой, по ул.Широкой от дома №47 до дома №48 в пос. Заречном. («Подрядчиком» было выполнено 30% общего объема работ. В связи с ухудшением погодных условий на данный момент работы приостановлены. При восстановлении (подсыхании) дорожного полотна работы по данному объекту будут завершены.) |
| Запланированные мероприятия по безопасности дорожного движения в 2021году | 1.Ремонт автомобильной дороги по ул.Новой от ул.Шоссейной до пер.Клубного в п.Новопокровском протяженностью 0,511км; 2.Грейдирование автодорог в пос. Мирный, пос.Заречный. |

Исполняющий обязанности главы

Покровского сельского поселения

Новопокровского района                                                      	Н.Н. Воличенко