Контракт (гражданско-правовой договор)

на установку дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, горизонтальной дорожной разметки по ул. Ленина в пос. Новопокровском

№ 0318300008116000002-0172806-01

| пос. Новопокровский | "18" июля 2016 г. |
| --- | --- |

Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, в лице Главы Покровского сельского поселения Сидорова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем - Заказчик, и Непубличное акционерное общество «Новопокровское ДРСУ», в лице генерального директора Фомина Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № 1/1 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от «06» июля 2016 года. Вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (гражданско-правовой договор) (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы  «Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, горизонтальной дорожной разметки по ул. Ленина в пос. Новопокровском» в соответствии со сметной документацией.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, осуществлять надзор и контроль за работами на объекте, и принять их результат, и  оплатить обусловленную цену Поставщику  в установленном настоящим контрактом порядке.

2. Оплата работ (услуг).

2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой документацией являющейся неотъемлемым приложением к настоящему контракту, и составляет (с учетом НДС) 320 351 (триста двадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек.

2.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании полученной заявки от Заказчика, согласно представленных Подрядчиком счетов-фактур, акта форм КС - 2, КС – 3, оформленных в установленном порядке. Расчет за выполненные работы производится на основании сметно-нормативной базы, действующей на момент предъявления объемов выполненных работ, по форме КС-2 и КС-3, с составлением исполнительной сметы, не превышающей стоимость объекта по контракту.

2.3. Стоимость выполненных работ определяется базисно индексным методом в базисном уровне цен (ТЕР-2001г.) К стоимости работ применяются индексы текущего роста цен, Индексы применяются к статьям прямых затрат в базисных ценах: по оплате труда, эксплуатации машин, стоимости материалов и др. (МДС 81-35.2004). Накладные расходы и сметная прибыль определяется по нормативам МДС 81-33.2004г. и МДС 81-25.2001 по видам работ.

2.4. В случае если  Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме работы, выполненные до момента приостановления, по уведомлению Заказчика.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные сметой, в следующие сроки:

начало работ: июль 2016 года;

окончание работ: сентябрь 2016 года.

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, а также техникой, в соответствии со сметой.

4.2. Все  поставляемые  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3.	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, техники, оборудования, изделий и конструкций  до подписания акта приемки работ.

5. Обязанности Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

5.1. Представить   Заказчику   смету   для   её   утверждения.

5.2. Получить ордер производства работ.

5.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать объект Заказчику  по форме КС-2  и  КС-3,  в установленный  срок  в состоянии,  обеспечивающем нормальную эксплуатацию.

5.4. Выполнять требования Заказчика, предъявляемые им в пределах полномочий, предоставленных настоящим  контрактом.

5.5. В течение трех дней по заявке Заказчика произвести работы, определенные в условиях аукциона.

5.6. Обеспечить: производство работ в полном соответствии со сметой и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии со сметой и действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.7. Соблюдать требования  закона  и  иных  правовых актов об охране окружающей  среды и безопасности  работ.

5.8. Обеспечить в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми  действующим законодательством, устранять допущенные нарушения за свой счет.

5.9. Обеспечить содержание и уборку  места производства работ и прилегающей территории.

5.10. Вывезти в течение трех дней после подписания актов форм КС-2 и КС-3 за пределы объекта   инвентарь,   инструменты,  материалы,   временные   сооружения   и  мусор.

5.11. В случаях причинения ущерба третьим лицам по вине Подрядчика в ходе проведения работ, Подрядчик самостоятельно возмещает, нанесенные убытки, в определенные сторонами сроки.

5.12. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о причинах невозможности завершения работы в срок указанный в контракте с обоснованием необходимости и причинах задержки выполнения, в течение трех дней с момента обнаружения такой причины, но не позднее, чем за 20 дней до истечения сроков окончания работ.

5.13. Подрядчик, обнаружив в ходе выполнения работ препятствия в выполнении работ, либо не учтенные в смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом Заказчику. До получения ответа Подрядчик приостанавливает работы. При не получении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение семи дней, Подрядчик обязан продлить приостановление соответствующих работ до момента устранения Заказчиком препятствий с последующим оформлением Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему контракту о продлении срока работ.

5.14. Подрядчик до начала производства работ, на период работ принимает участок ремонта (строительства) у организации, эксплуатирующей данный участок. Подписанный сторонами муниципальный контракт свидетельствует о приеме участка ремонта объекта Подрядчиком без каких-либо дополнительных актов.

5.15. При предъявлении Заказчику сумм, подлежащих выплате на основании решения суда по возмещению материального ущерба, причиненного в результате некачественно выполненных работ, Подрядчик компенсирует Заказчику размер причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.

5.16.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. Права и обязанности  Заказчика.

6.1. Оплатить Подрядчику выполненные работы в установленный настоящим контрактом срок.

6.2. Выполнить  в  полном  объеме  все свои  обязательства,  предусмотренные  в других статьях настоящего контракта.

6.3.Заказчик вправе контролировать выполнение работ по контракту и проводить проверку предъявляемых в департамент финансовых документов. В случае не соответствия предъявленных финансовых документов установленным требованиям, Заказчик вправе производить их возврат.

7. Для выполнения работ по настоящему контракту Заказчик обязан:

7.1.  Утвердить смету.

7.2. Выдать Подрядчику ордер производства работ.

7.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.4. При обнаружении, в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ, отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ или иные их недостатки, обязан в течение 3 дней заявить об этом Подрядчику.

7.5. Произвести   приемку   работ,   выполненных   Подрядчиком,   в   порядке,   предусмотренном настоящим контрактом.

7.6. Заказчик ведет бухгалтерский учет по данному контракту, в том числе учет всех затрат, в случае приостановки работ на объекте и предоставляет в органы государственной статистики необходимую отчетность.

7.7.  Выполнить  в  полном  объеме  все свои  обязательства,  предусмотренные  в других статьях настоящего контракта.

8. Порядок приемки выполненных работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по актам форм КС – 2, КС – 3.

8.2. Подрядчик обязан представить Заказчику акты форм КС – 2, КС – 3.

8.3. Заказчик в 3-х дневный срок с момента представления актов форм КС – 2, КС – 3 обязан:

проверить и подписать представленные Подрядчиком акты форм КС – 2, КС – 3;

в случае не подписания форм направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ.

8.4. Приемка оконченных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

9. Гарантии качества по сданным работам.

9.1. Срок гарантии на произведенные работы по данному контракту составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2).

9.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для  составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.4. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

9.5. Указанные гарантии не распространяются при нарушении правил эксплуатации  объекта и виновных действий пользователей.

10. Журнал производства работ.

10.1. С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71. Каждая запись в журнале подписывается «Подрядчиком». «Заказчик» регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

10.2. Если «Заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями «Подрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Подрядчик» в течение указанного срока обязан исполнить указания представителя «Заказчика», и сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

11. Охранные мероприятия.

11.1. Охрану ремонтируемого объекта осуществляет «Подрядчик» до приемки объекта «Заказчиком».

11.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик».

11.3. «Подрядчик» за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки прилегающей непосредственно к ней территории.

12. Скрытые ремонтные  работы.

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Заказчика». «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. «Подрядчик»  письменно уведомляет представителя «Заказчика», но  не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения, о необходимости промежуточной приемки выполненных работ подлежащих закрытию. Если представитель «Заказчика» не является к указанному сроку, то «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми; при этом ответственность за качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет, если дефекты не обнаружены.

12.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем «Заказчика» и «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

12.3. В случае если представителем «Заказчика» внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться  «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика», за исключения случаев неявки представителя «Заказчика» для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя «Заказчика» (представитель «Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то «Подрядчик» за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ не прошедших приемку представителем «Заказчика», согласно его указанию, а затем восстановить ее.

13. Обеспечение исполнения контракта.

13.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

13.2.	Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3.	Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от начальной максимальной цены Контракта  16 017,55 рублей. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.4.	В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.5.	В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

13.6.	В случае внесения Поставщиком качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письменного обращения Поставщика в адрес Заказчика, в течение 5 (пяти) банковских дней, или Заказчиком по своей инициативе.

13.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Ответственность сторон.

14.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

14.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 32 035,10 рублей, определенном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

14.4. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, взыскивается штраф в размере 8 008,78 рублей, определенном в соответствии с постановлением № 1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

14.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Муниципальному заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного товара, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.6. Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

14.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

14.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15. Порядок изменения и расторжения контракта.

15.1. Все изменения по настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, по взаимному согласию сторон.

15.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать  возмещения понесенных убытков в случаях:

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика, за исключением случаев, когда выполнение работ запрещено СНиП.

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на 10 дней.

15.3.В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению, для Подрядчика, с указанием:

увеличения или сокращения объема некоторых указанных работ, включенных в настоящий контракт;

исключения некоторых указанных работ; изменения характера, качества и вида некоторых указанных работ;

выполнение определенной дополнительной работы.

Если такие изменения повлияют на срок завершения работы, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

16. Разрешение споров между сторонами.

16.1.Спорные  вопросы,  возникающие в ходе исполнения  настоящего контракта, разрешаются сторонами с соблюдением претензионного порядка, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются  дополнительным  соглашением  сторон  (или  протоколом),  становящимся  с  момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

16.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в соответствии с пунктом 15.1 настоящего контракта, то он разрешается Арбитражным судом Краснодарского края в установленном порядке.

17. Прочие условия.

17.1. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

17.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

18. Реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Наименование: Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района Место нахождения: Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Новопокровский, ул. Ленина, 16а. Почтовый адрес: 353027, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина, 16а. Телефон: 8/861-49/ 37-2-32 Факс: 8/861-49/ 37-2-32 Электронная почта: pokrovskoesp1@rambler.ru ОГРН 1022304422161 ИНН 2344013925 КПП 234401001 Р/с 40204810200000000279 Банк «Южное» ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 | Наименование: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОПОКРОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Место нахождения: 353021, КРАСНОДАРСКИЙ край, НОВОПОКРОВСКИЙ р-н, НОВОПОКРОВСКАЯ ст-ца, ул ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 153 Почтовый адрес: 353021, КРАСНОДАРСКИЙ край, НОВОПОКРОВСКИЙ р-н, НОВОПОКРОВСКАЯ ст-ца, ул ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 153 Телефон: 86149-71191 Факс: 7 86149 71291 Электронная почта: ndrsu@mail.kuban.ru ОГРН 1062344007318 ИНН 2344014453 КПП 234401001 ОКПО 03439895 Р/с 40702810800380000131 В ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар К/с 30101810500000000516 БИК 040349516 |
| Заказчик Глава Покровского сельского поселения Новопокровского района _________________ В.В. Сидоров М.П. | Поставщик Генеральный директор НАО «Новопокровское ДРСУ» ________________ А.С. Фомин М.П. |