**Муниципальный контракт**

**№ 03183001289190001970001**

**ИКЗ № 193234401392523440100100030014211244**

Ремонт ул. Пионерской от ПК0+00 (пер. Клубный) до ПК4+50 в п. Новопокровском, ремонт ул. Степной от дома № 56 до пер. Клубного в п. Новопокровском

пос. Новопокровский «15» июля 2019 года

Администрация Покровского сельского поселения, в лице главы Сидорова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая Муниципальный заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и Индивидуальный предприниматель Алибаева Ирина Александровна, в лице индивидуального предпринимателя Алибаевой Ирины Александровны, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации ИП № 309236007200023 от 13.03.2019 года, именуемое в дальнейшем Подрядчик, являющийся победителем электронного аукциона, протокол № 186.2 от 01.07.2019 года, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ул. Пионерской от ПК0+00 (пер. Клубный) до ПК4+50 в п. Новопокровском, ремонт ул. Степной от дома № 56 до пер. Клубного в п. Новопокровском (далее – работы), в объеме, установленном сметной документацией и в полном соответствии с Техническим заданием.

1.2. Место выполнения работ: 353027, Краснодарский край, пос. Новопокровский, ул. Пионерская, ул. Степная.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и средствами.

1.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы поэтапно по мере их исполнения в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами актов форм КС-2, КС-3, оформленных в установленном порядке путем перечисления Заказчиком платежным поручением причитающихся сумм на расчетный счет Подрядчика.

1.5. Все материалы, составляющие и комплектующие изделия, конструкции должны быть новыми, без дефектов, а также сопровождены сертификатами качества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.6. Идентификационный код закупки

**№ 193234401392523440100100030014211244.**

**2. Срок выполнения работ**

2.1. Срок выполнения работ:

С момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2019 года.

**3. Стоимость работ**

3.1. Общая цена настоящего Контракта составляет **450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек** без НДС.

Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с перевозкой (транспортные расходы), страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района.

3.3. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**4. Права и обязанности сторон**

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.1.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, принять и оплатить выполненные работы.

4.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта или недостатков в работе, ухудшающих результаты работ, немедленно заявлять об этом Подрядчику.

4.1.4. Заявить Подрядчику об обнаруженных скрытых недостатках, которые не были установлены при приемке работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Отказаться от приемки работ в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и потребовать устранения выявленных недостатков.

4.2.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3. Требовать безвозмездного исправления допущенных Подрядчиком недостатков или возмещения необходимых расходов по их исправлению за счет Подрядчика.

4.2.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований Заказчика поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы надлежащего качества, собственными силами и за счет собственных средств, в полном соответствии с техническим заданием и сметой, действующими правовыми и техническими нормами и правилами, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок, в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию в соответствии с установленными целями.

4.3.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СНиП, ППБ и прочих технических норм и правил. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, вести соответствующую документацию по выполняемым работам.

4.3.3. Отчитаться перед Заказчиком по акту приемки выполненных работ (унифицированная [форма № КС-2](consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE5529F6D73089A8E8303018C2C2586974A2Q9R9D)), справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная [форма № КС-3](consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE5529F6D73089A8E8313918C2C2586974A2Q9R9D)) и счету-фактуре.

4.3.4. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, сопровождение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

4.3.5. Выполнять за счет собственных средств: уборку и вывоз мусора, подготовку объекта к работе, устройство заграждений при необходимости. Строительный мусор с момента его образования является собственностью Подрядчика.

4.3.6. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов, оборудования и инструментов.

4.3.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.8. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию результата выполненных работ. Осуществлять инструктаж рабочих перед началом выполнения работ и непосредственный контроль за соблюдением на объекте требований правил охраны труда, пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.3.9. Исправить допущенные при выполнении работ недостатки или возместить Заказчику необходимые расходы по их исправлению.

4.3.10. Сдать выполненные работы в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.3.11.Заранее уведомлять Заказчика об изменениях сроков выполнения работ по Контракту.

4.3.12. Выполнить гарантийные обязательства, согласно условиям настоящего Контракта.

4.3.13. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование, адрес и применяемая им система налогообложения.

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента окончания работ (этапа работ) уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику три экземпляра акта приемки выполненных работ (форма № КС-2).

5.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.3. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу в течение трех рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4. В случае несоответствия результатов работ условиям Контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение трех рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.5. Акт о выявленных несоответствиях (дефектах, недоделках) результата выполненных работ условиям Контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения подписывается всеми сторонами в трехдневный срок с момента его составления. При отказе Подрядчика от составления или подписания данного акта, Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу (комиссию), которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

Комиссия также определяет недостатки, подлежащие устранению, способы их устранения и сроки. Расходы по проведению экспертизы, в случае подтверждения в ее результатах наличия дефектов и недоделок по вине Подрядчика, относятся на Подрядчика.

5.6. Решение комиссии направляется Подрядчику, который в трехдневный срок обязан известить Заказчика о своих намерениях по устранению выявленных недостатков своими силами и за свой счет.

5.7. При отсутствии ответа Подрядчика, либо при его необоснованном отказе от устранения недостатков своими силами и за свой счет, Заказчик поручает выполнение работ третьему лицу с последующим возмещением затрат за счет Подрядчика по настоящему Контракту.

5.8. После подписания без разногласий акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) Подрядчик оформляет на его основании Справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма №КС-3) и выставляет счет-фактуру.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ (или его части) до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик.

**6. Гарантии**

Подрядчик гарантирует:

6.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия Контракта и в течение гарантийного срока.

6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок устанавливается:

-на выполненные работы: 1 год с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2);

-на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным производителем.

6.5. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока один раз в полугодие проводить плановые осмотры с составлением соответствующих актов.

6.6. При выявлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в случае неявки Подрядчика - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения. Все выявленные дефекты Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет. При задержке Подрядчиком устранения дефектов в сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их своими силами (с привлечением третьих лиц), но за счет Подрядчика.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за достоверность информации, указываемой в документах и материалах, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее низкую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Муниципальному заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**8. Форс-мажор**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта.

**9. Расторжение контракта**

9.1. Расторжение настоящего Контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта стороной Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

**10. Обеспечение исполнения контракта**

10.1. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму в размере 10 % от начальной максимальной цены контракта или **77 705,00 (семьдесят семь тысяч семьсот пять) рублей 00 копеек**.

## В случае срабатывания статьи 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в ч. 1 ст. 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. а именно **116 557,50 (сто шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек**, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику не позднее, чем через 10 рабочих дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта обращается в доход бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района.

10.4. В случае если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

10.5.1.Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством РФ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

10.5.2. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.5.3.Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.5.4.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчика является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

10.5.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.5.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством РФ. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

10.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**11. Порядок рассмотрения споров**

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

**12. Заключительные положения**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089AEEC37391093955A3821AC9C38QAR1D) от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

12.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для сторон в течение срока действия Контракта.

12.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее трех дней с момента начала действий таких изменений.

12.6. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в форме электронного документа и подписан ЭЦП сторон.

**13. Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района  Место нахождения: Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Новопокровский, ул. Ленина, 16а.  Почтовый адрес: 353027, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина, 16а.  Телефон: 8/861-49/ 37-2-11  Факс: 8/861-49/ 37-2-32  Электронная почта: [pokrovskoesp1@rambler.ru](mailto:pokrovskoesp1@rambler.ru)  ОГРН 1052324697204  ИНН 2344013925  КПП 234401001  Р/с 40204810200000000279  Банк «Южное» ГУ Банка России  г. Краснодар  БИК 040349001  Глава  Покровского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.В. Сидоров/ | **Подрядчик**:  Индивидуальный предприниматель Алибаева Ирина Александровна  Место нахождения: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Суворова, 75  Почтовый адрес: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Суворова, 75  Электронная почта: [irina.alibaeva@yandex.ru](mailto:irina.alibaeva@yandex.ru)  Телефон: 8-918-323-20-67  ИНН 234404693842  р/с 40802810530000057106  Банк Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк  к/с 30101810100000000602  БИК 040349602  ОГРИП 309236007200023  Индивидуальный предприниматель  Алибаева Ирина Александровна  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Алибаева |